1. Bảng phân loại 12 hạng mục

| STT | Hạng mục | Điểm | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | 2 | Must | Cần tài khoản để xác định độc giả khi sử dụng chức năng mượn sách. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | 2 | Must | Giúp độc giả tìm được sách cần mượn, là chức năng cốt lõi của MVP. |
| 3 | Mượn sách online, giới hạn số lượng | 3 | Must | Là chức năng chính của hệ thống mượn sách trực tuyến. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | 1 | Should | Có ích nhưng độc giả có thể liên hệ thư viện để xin gia hạn. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo | 2 | Should | Tăng tiện ích nhưng có thể triển khai sau chức năng mượn sách cơ bản. |
| 6 | Đánh giá và bình luận sách | 2 | Could | Giúp chia sẻ ý kiến nhưng không ảnh hưởng đến việc mượn sách. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích | 3 | Won't | Tốn nhiều công sức và chưa cần thiết cho phiên bản đầu tiên. |
| 8 | Email nhắc sắp đến hạn trả sách | 1 | Should | Giúp độc giả nhớ hạn trả nhưng có thể tự theo dõi trong giai đoạn đầu. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách | 1 | Should | Hữu ích nhưng không bắt buộc để thực hiện việc mượn sách. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | 3 | Must | Cần cập nhật thông tin sách để độc giả tìm và mượn sách chính xác. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | 3 | Won't | Tốn công sức, có thể liên hệ thủ thư bằng phương thức hiện có. |
| 12 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | 2 | Could | Đăng nhập thông thường đã đáp ứng nhu cầu cơ bản. |

2. Tổng điểm nhóm Must

Các hạng mục Must gồm mục 1, 2, 3 và 10.

- Tổng điểm: \(2 + 2 + 3 + 3 = 10\) điểm.

- Năng lực Release 1: 20 điểm.

- Tỷ lệ Must: \(10/20 \times 100 = 50\%\).

Kết luận: Nhóm Must chiếm 50% năng lực Release 1, thấp hơn mục tiêu khoảng 60% (12 điểm) nhưng vẫn nằm trong giới hạn hợp lý để dành năng lực cho các hạng mục Should.

3. Product Backlog có thứ tự

| Thứ tự | Hạng mục | MoSCoW | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must | 2 |
| 2 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | Must | 3 |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must | 2 |
| 4 | Mượn sách online, giới hạn số lượng | Must | 3 |
| 5 | Đặt trước sách khi hết, kèm thông báo | Should | 2 |
| 6 | Email nhắc sắp đến hạn trả sách | Should | 1 |
| 7 | Xem lịch sử mượn sách | Should | 1 |
| 8 | Gia hạn mượn sách online | Should | 1 |
| 9 | Đánh giá và bình luận sách | Could | 2 |
| 10 | Đăng nhập bằng Google/Facebook | Could | 2 |
| 11 | Gợi ý sách theo sở thích | Won't | 3 |
| 12 | Chat trực tiếp với thủ thư | Won't | 3 |

4. Tự phản biện

Một số người có thể xếp đăng nhập bằng Google/Facebook vào nhóm Should vì tính năng này giúp người dùng đăng nhập nhanh hơn, nhưng em cho rằng đăng nhập thông thường đã đủ cho MVP. Hạng mục đặt trước sách có thể được xếp Must vì giúp độc giả chờ sách hết có thể mượn khi sách có lại, nhưng em ưu tiên hoàn thiện chức năng mượn sách cơ bản trước. Gợi ý sách theo sở thích có thể tăng trải nghiệm người dùng nhưng tốn nhiều công sức nên em xếp vào Won't trong Release 1. Chat trực tiếp với thủ thư cũng hữu ích, nhưng có thể sử dụng phương thức liên hệ hiện có để tiết kiệm thời gian phát triển.